🎬

Movie Web

Vanilla JS 전환 프로젝트

Product Requirements Document (PRD)

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026. 3. 31. |
| 문서 상태 | 초안 (Draft) |
| 프로젝트 유형 | 기존 React → Vanilla JS 전환 |
| 대상 환경 | 브라우저 (서버리스 순수 JS) |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

기존 Movie Web 프로젝트는 React 16, Redux, Ant Design 등 다수의 외부 라이브러리에 의존하는 SPA(Single Page Application)입니다. 본 프로젝트는 해당 서비스를 빌드 과정 없이 브라우저에서 직접 실행되는 순수 JavaScript(Vanilla JS)로 전환합니다.

전환의 핵심 목표는 다음과 같습니다.

- 라이브러리 의존성 제거 → 번들러 없이 HTML + CSS + JS 파일만으로 실행

- TMDB API를 브라우저에서 직접 Fetch API로 호출

- 백엔드 없이 브라우저 내 저장소(localStorage / sessionStorage)로 상태 관리

- 기존 UI·UX 및 기능 사양은 동일하게 유지

## 1.2 전환 범위 요약

| 구분 | 기존 (React Stack) | 전환 후 (Vanilla JS) |
| --- | --- | --- |
| UI 렌더링 | React 컴포넌트 + JSX | DOM API + innerHTML / createElement |
| 상태 관리 | Redux Store | localStorage + 커스텀 상태 모듈 |
| 라우팅 | React Router | History API (pushState / popstate) |
| HTTP 통신 | Axios | Fetch API (브라우저 내장) |
| 폼 유효성 | Formik + Yup | 커스텀 Validator 함수 |
| UI 컴포넌트 | Ant Design | 순수 CSS + 커스텀 HTML 컴포넌트 |
| 인증 | JWT + Express 백엔드 | TMDB API Key + localStorage 세션 |
| 빌드 도구 | Create React App (Webpack) | 없음 (빌드 불필요) |
| 서버 | Express.js + MongoDB | 없음 (완전 클라이언트 사이드) |

## 1.3 아키텍처 전략: 서버리스 전환

기존 백엔드(Express.js + MongoDB)에서 처리하던 기능들을 아래와 같이 클라이언트로 이전합니다.

| 기존 백엔드 기능 | Vanilla JS 대체 전략 |
| --- | --- |
| 사용자 회원가입 / 로그인 | localStorage 기반 가상 인증 (이메일 + 해시 비밀번호 저장) |
| JWT 토큰 발급 / 검증 | sessionStorage에 로그인 세션 플래그 저장 |
| 즐겨찾기 CRUD | localStorage에 userId별 즐겨찾기 배열 저장 |
| TMDB API 프록시 | 브라우저에서 TMDB API 직접 호출 (API Key 환경변수 방식) |
| bcrypt 비밀번호 해싱 | 브라우저용 경량 해시 (SubtleCrypto API SHA-256) |

# 2. 기술 스택

| 구분 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES2020+) | 빌드 없이 브라우저 직접 실행 |
| 모듈 시스템 | ES Modules (type=module) | import / export 네이티브 지원 |
| HTTP 통신 | Fetch API | 브라우저 내장, 폴리필 불필요 |
| 라우팅 | History API | pushState / popstate 이벤트 |
| 저장소 | localStorage / sessionStorage | 인증 세션·즐겨찾기 영속성 |
| 암호화 | Web Crypto API (SubtleCrypto) | 비밀번호 SHA-256 해싱 |
| 외부 API | TMDB API v3 | 영화 데이터 소스 |
| CSS | CSS Variables + Flexbox / Grid | 반응형 레이아웃 |
| 환경 설정 | config.js (API Key 분리) | TMDB_API_KEY 상수 관리 |

# 3. 파일 구조

빌드 과정이 없으므로 소스 파일이 곧 배포 파일입니다.

| 파일 / 디렉터리 | 역할 |
| --- | --- |
| index.html | 앱 진입점. <script type=module> 로 main.js 로드 |
| main.js | 앱 초기화, 라우터 등록, 전역 이벤트 바인딩 |
| router.js | History API 기반 SPA 라우터 (경로 → 페이지 매핑) |
| config.js | TMDB_API_KEY, BASE_URL 등 전역 상수 |
| store/auth.js | 로그인 세션 상태 (localStorage 기반) |
| store/favorites.js | 즐겨찾기 CRUD (localStorage 기반) |
| api/tmdb.js | TMDB Fetch API 호출 모듈 |
| pages/landing.js | 랜딩 페이지 렌더링 및 이벤트 |
| pages/login.js | 로그인 페이지 렌더링 및 유효성 검사 |
| pages/register.js | 회원가입 페이지 렌더링 및 유효성 검사 |
| pages/movieDetail.js | 영화 상세 페이지 렌더링 |
| components/navbar.js | NavBar 컴포넌트 |
| components/mainImage.js | 히어로 배너 컴포넌트 |
| components/gridCards.js | 영화/배우 카드 그리드 컴포넌트 |
| components/movieInfo.js | 영화 메타정보 표 컴포넌트 |
| components/favorite.js | 즐겨찾기 버튼 컴포넌트 |
| components/footer.js | Footer 컴포넌트 |
| utils/validator.js | 폼 유효성 검사 함수 (이메일·비밀번호) |
| utils/crypto.js | SubtleCrypto SHA-256 래퍼 |
| styles/global.css | 전역 CSS Variables, Reset, 공통 스타일 |
| styles/navbar.css | NavBar 스타일 (반응형 드로어 포함) |
| styles/landing.css | 랜딩 페이지 스타일 |
| styles/movie.css | 상세 페이지 스타일 |
| styles/auth.css | 로그인 / 회원가입 페이지 스타일 |

# 4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

우선순위: P0 = 필수(MVP), P1 = 중요, P2 = 권장, P3 = 선택

## 4.1 SPA 라우팅

| ID | 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-001 | History API 라우터 | pushState / popstate로 페이지 전환. 서버 설정 없이 동작 | P0 |
| RT-002 | 경로 매핑 | / → 랜딩, /login → 로그인, /register → 회원가입, /movie/:id → 상세 | P0 |
| RT-003 | 인증 가드 | 로그인 필요 페이지 접근 시 /login으로 리다이렉트 | P0 |
| RT-004 | 뒤로가기 지원 | 브라우저 뒤로/앞으로 버튼에서 올바른 페이지 렌더 | P1 |
| RT-005 | 404 처리 | 알 수 없는 경로 → 랜딩 페이지로 폴백 | P2 |

## 4.2 랜딩 페이지 (/)

| ID | 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP-001 | 인기 영화 목록 로드 | TMDB GET /movie/popular 호출, 첫 로드 시 1페이지 표시 | P0 |
| LP-002 | 히어로 배너 | 목록 첫 번째 영화의 backdrop_path를 배경으로, 제목·overview 오버레이 | P0 |
| LP-003 | 영화 카드 그리드 | 4열 반응형 그리드 (CSS Grid). 각 카드 클릭 시 /movie/:id로 이동 | P0 |
| LP-004 | 더보기 페이지네이션 | '더보기' 버튼 클릭 시 page+1 호출, 기존 목록에 append | P1 |
| LP-005 | 로딩 스피너 | API 응답 전 스피너 표시, 완료 후 제거 | P1 |
| LP-006 | 공개 접근 | 비로그인 사용자도 전체 기능 이용 가능 | P0 |

## 4.3 로그인 페이지 (/login)

| ID | 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| LG-001 | 이메일/비밀번호 폼 | input 이벤트 기반 실시간 유효성 검사 (validator.js) | P0 |
| LG-002 | localStorage 인증 | 저장된 사용자 이메일+해시비밀번호 비교로 로그인 처리 | P0 |
| LG-003 | 세션 저장 | 로그인 성공 시 sessionStorage에 userId + 만료 타임스탬프 저장 | P0 |
| LG-004 | 이메일 기억하기 | 체크박스 선택 시 localStorage에 email 저장, 재방문 시 자동 입력 | P1 |
| LG-005 | 회원가입 링크 | /register 페이지로 이동하는 링크 | P1 |
| LG-006 | 로그인 상태 리다이렉트 | 이미 로그인된 상태면 / 로 자동 이동 | P0 |
| LG-007 | 오류 메시지 표시 | 이메일 없음·비밀번호 불일치 등 인라인 에러 텍스트 표시 | P0 |

## 4.4 회원가입 페이지 (/register)

| ID | 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| RG-001 | 회원가입 폼 | 이름·성·이메일·비밀번호·비밀번호 확인 5개 필드 | P0 |
| RG-002 | 이메일 형식 검사 | 정규식으로 이메일 형식 실시간 검증 (validator.js) | P0 |
| RG-003 | 비밀번호 최소 길이 | 6자 미만 시 인라인 에러 표시 | P0 |
| RG-004 | 비밀번호 일치 확인 | 비밀번호 확인 필드 blur 시 불일치 에러 표시 | P0 |
| RG-005 | 비밀번호 해싱 저장 | SubtleCrypto SHA-256으로 해시 후 localStorage 저장 | P0 |
| RG-006 | Gravatar 이미지 | 타임스탬프 기반 Gravatar URL 생성, 사용자 데이터에 저장 | P2 |
| RG-007 | 중복 이메일 방지 | localStorage 기존 사용자 이메일과 비교, 중복 시 에러 | P0 |
| RG-008 | 로그인 상태 리다이렉트 | 이미 로그인된 상태면 / 로 자동 이동 | P0 |

## 4.5 영화 상세 페이지 (/movie/:movieId)

| ID | 기능 | 상세 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| MD-001 | 히어로 배너 | TMDB backdrop_path 배경 이미지 + 다크 그라데이션 오버레이 | P0 |
| MD-002 | 영화 메타정보 | 제목·개봉일·수익·런타임·평점·투표수·상태·인기도 표시 | P0 |
| MD-003 | 즐겨찾기 토글 | 로그인 사용자: 즐겨찾기 추가/제거 버튼. 비로그인: /login 리다이렉트 | P0 |
| MD-004 | 즐겨찾기 수 표시 | localStorage에서 해당 movieId 즐겨찾기 총 수 계산·표시 | P1 |
| MD-005 | 배우 그리드 토글 | '배우 보기' 버튼으로 출연진 카드 그리드 펼침/접힘 | P1 |
| MD-006 | 배우 카드 | TMDB credits API로 프로필 이미지 + 이름 그리드 렌더 | P1 |
| MD-007 | 비회원 열람 | 영화 정보는 비로그인도 열람 가능 (즐겨찾기만 로그인 필요) | P0 |

# 5. 상태 관리 설계

## 5.1 인증 상태 (store/auth.js)

sessionStorage 기반으로 관리하며, 탭 종료 시 자동 만료됩니다.

| 키 | 저장소 | 데이터 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| movie_session | sessionStorage | { userId, expiresAt } | 로그인 세션 (탭 종료 시 만료) |
| movie_users | localStorage | [{ id, email, passwordHash, ... }] | 가입 사용자 목록 |
| movie_remember | localStorage | string (email) | '이메일 기억하기' 저장값 |

## 5.2 즐겨찾기 상태 (store/favorites.js)

사용자 ID를 키로 하여 userId별 즐겨찾기 목록을 localStorage에 저장합니다.

| 키 패턴 | 데이터 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| movie_fav_{userId} | Array<{ movieId, movieTitle, moviePost, movieRuntime, addedAt }> | 사용자별 즐겨찾기 목록 |

## 5.3 상태 관리 API 설계

각 store 모듈이 내보내는 함수 목록입니다.

| 모듈 | 함수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| auth.js | login(email, password) → boolean | localStorage 사용자 검증 및 세션 생성 |
| auth.js | logout() | sessionStorage 세션 제거 |
| auth.js | isLoggedIn() → boolean | 현재 세션 유효성 확인 |
| auth.js | currentUser() → object ¦ null | 현재 로그인 사용자 정보 반환 |
| auth.js | register(userData) → boolean | 신규 사용자 localStorage 저장 |
| favorites.js | addFavorite(userId, movie) | 즐겨찾기 추가 |
| favorites.js | removeFavorite(userId, movieId) | 즐겨찾기 제거 |
| favorites.js | isFavorited(userId, movieId) → bool | 즐겨찾기 여부 확인 |
| favorites.js | getFavoriteCount(movieId) → number | 전체 사용자 중 해당 영화 즐겨찾기 수 |
| favorites.js | getUserFavorites(userId) → array | 사용자 즐겨찾기 목록 조회 |

# 6. TMDB API 통신 명세 (api/tmdb.js)

모든 호출은 Fetch API 기반이며, TMDB v3 REST API를 사용합니다. API Key는 config.js에서 관리합니다.

| 함수명 | TMDB 엔드포인트 | 파라미터 | 반환값 |
| --- | --- | --- | --- |
| getPopularMovies(page) | GET /movie/popular | page: number | { results[], total_pages } |
| getMovieDetail(movieId) | GET /movie/{id} | movieId: string | 영화 상세 객체 |
| getMovieCredits(movieId) | GET /movie/{id}/credits | movieId: string | { cast[] } |

에러 처리: 모든 함수는 try-catch로 감싸며, 실패 시 null 반환 및 UI에 에러 메시지 표시.

# 7. UI 컴포넌트 명세

| 컴포넌트 | 파일 | 역할 및 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| NavBar | components/navbar.js | 상단 고정 바. 로그인 상태에 따라 메뉴 동적 렌더. 모바일에서 햄버거 버튼 → 드로어 슬라이드(CSS transition) |
| MainImage | components/mainImage.js | 전체 너비 배경 이미지(background-image). 다크 그라데이션 overlay div. 하단 제목·줄거리 텍스트 |
| GridCards | components/gridCards.js | CSS Grid 4열 반응형 카드. 영화/배우 공용. 영화 카드 클릭 → router.push('/movie/'+id) |
| MovieInfo | components/movieInfo.js | dl/dt/dd 태그 기반 메타정보 표. CSS로 Descriptions 스타일 구현 |
| Favorite | components/favorite.js | 버튼 클릭으로 favorites.js 호출. DOM 직접 업데이트로 리렌더 최소화 |
| Footer | components/footer.js | 공통 하단 푸터. innerHTML로 정적 렌더 |

# 8. 폼 유효성 검사 명세 (utils/validator.js)

Formik + Yup을 사용하지 않으므로, 동일한 규칙을 순수 JS 함수로 구현합니다.

| 함수명 | 검사 규칙 | 에러 메시지 |
| --- | --- | --- |
| validateEmail(v) | RFC 5322 간소화 정규식 일치 | 올바른 이메일 형식을 입력해 주세요 |
| validatePassword(v) | 최소 6자 이상 | 비밀번호는 최소 6자 이상이어야 합니다 |
| validatePasswordMatch(a,b) | 두 값 일치 | 비밀번호가 일치하지 않습니다 |
| validateRequired(v) | 공백 제거 후 빈 문자열 여부 | 필수 입력 항목입니다 |
| validateName(v) | 최대 50자, 특수문자 제한 | 이름은 50자 이내로 입력해 주세요 |

폼 제출 버튼은 모든 필드 통과 시에만 활성화됩니다. 각 필드 blur 이벤트에서 개별 검사를 실행하고 에러 메시지를 인라인으로 표시합니다.

# 9. 반응형 레이아웃 설계

| 브레이크포인트 | 너비 | 영화 카드 그리드 | NavBar |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile | < 576px | 1열 | 햄버거 버튼 + 드로어 메뉴 |
| Tablet | 576~991px | 2열 | 햄버거 버튼 + 드로어 메뉴 |
| Desktop | 992~1199px | 3열 | 인라인 링크 메뉴 |
| Wide | ≥ 1200px | 4열 | 인라인 링크 메뉴 |

CSS Custom Properties(변수)로 색상·간격·폰트 크기를 관리하며, 미디어 쿼리 대신 CSS Grid auto-fill / auto-fit을 우선 활용합니다.

# 10. 인증 플로우

## 10.1 회원가입 플로우

- 폼 입력 → validator.js로 클라이언트 유효성 검사

- crypto.js (SubtleCrypto SHA-256)로 비밀번호 해싱

- localStorage movie_users 배열에 신규 사용자 push

- 성공 시 /login 페이지로 이동

## 10.2 로그인 플로우

- 이메일·비밀번호 입력 → 클라이언트 유효성 검사

- localStorage에서 이메일 일치 사용자 탐색

- 입력 비밀번호 SHA-256 해시 → 저장된 해시와 비교

- 성공 시 sessionStorage에 { userId, expiresAt: now+3600000 } 저장

- NavBar 상태 업데이트 → / 로 이동

## 10.3 세션 검증

- 모든 페이지 진입 시 auth.isLoggedIn() 호출

- sessionStorage movie_session의 expiresAt과 현재 시각 비교

- 만료 시 자동 로그아웃 처리 (세션 삭제 + NavBar 갱신)

## 10.4 로그아웃

- NavBar 로그아웃 클릭 → auth.logout() 호출

- sessionStorage movie_session 삭제

- NavBar 메뉴 비회원 상태로 재렌더 → / 로 이동

# 11. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| 구분 | 요구사항 | 세부 기준 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 | 초기 로드 시간 | 외부 라이브러리 없이 3초 이내 First Contentful Paint | P0 |
| 성능 | API 응답 처리 | TMDB 응답 전 스켈레톤/스피너 표시, 실패 시 재시도 없이 에러 메시지 | P1 |
| 보안 | API Key 보호 | config.js 분리 및 .gitignore 처리 (환경변수 문서화) | P0 |
| 보안 | 비밀번호 저장 | 평문 저장 금지. SubtleCrypto SHA-256 해시 저장 | P0 |
| 호환성 | 브라우저 지원 | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ | P0 |
| 접근성 | 키보드 내비게이션 | 모든 인터랙티브 요소 Tab 접근 가능, focus 스타일 명시 | P1 |
| 접근성 | 이미지 alt 텍스트 | 포스터·배우 이미지에 의미 있는 alt 속성 제공 | P1 |
| 유지보수 | 모듈 분리 | ES Modules로 기능별 파일 분리, 전역 변수 최소화 | P1 |
| 유지보수 | 코드 주석 | 각 함수 상단 JSDoc 스타일 주석 작성 | P2 |

# 12. 제약사항 및 한계

| 항목 | 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| TMDB API Key 노출 | 브라우저 JS에서 API Key가 노출됨 | TMDB 대시보드에서 허용 도메인(Referrer) 제한 설정 |
| 비밀번호 보안 | SHA-256은 솔트 없이 사용 시 Rainbow Table 취약 | 프로덕션 전환 시 백엔드 + bcrypt 도입 권고 |
| 데이터 영속성 | localStorage는 브라우저·기기별 분리 | 사용자에게 데이터 범위 명시 안내 |
| 저장 용량 제한 | localStorage 최대 약 5MB | 즐겨찾기 데이터 경량화 (필수 필드만 저장) |
| IE 미지원 | ES Modules, Fetch API, SubtleCrypto 불지원 | 지원 브라우저 목록 문서화, IE 접근 시 안내 페이지 |
| 블로그 기능 | 기존 NavBar 블로그 드롭다운 미구현 상태 유지 | 향후 확장 시 별도 PRD 작성 |

# 13. 개발 마일스톤

| 단계 | 범위 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (기반 구축) | router.js, config.js, store/auth.js, store/favorites.js, api/tmdb.js, utils/ | SPA 라우터 동작, TMDB API 호출 성공, 인증 상태 관리 완료 |
| Phase 2 (핵심 페이지) | landing.js, movieDetail.js, GridCards, MainImage, NavBar | 랜딩·상세 페이지 렌더링 완료, 영화 카드 클릭 동작 |
| Phase 3 (인증 페이지) | login.js, register.js, validator.js, crypto.js, auth.css | 회원가입·로그인·로그아웃 전체 플로우 완료 |
| Phase 4 (기능 완성) | favorite.js, movieInfo.js, 더보기 페이지네이션, 배우 토글 | 즐겨찾기 CRUD, 더보기, 배우 그리드 동작 완료 |
| Phase 5 (QA·최적화) | 반응형 검증, 접근성 점검, 크로스 브라우저 테스트 | 전 기능 검증 완료, 최종 배포본 |